开发日志

基于计算机视觉与大语言模型的网球动作智能教练系统

开发周期：2026年7月20日 — 2026年7月23日

# 第零天（课题准备日）— 跟随老师代码示例，学习 AI 应用开发基础

## 工作计划

- 阅读老师提供的 Python 示例代码，理解 AI API 调用的基本模式

- 实践：完成车辆检测程序（vehicle_detector）

- 实践：完成人脸识别程序（baidu_ai/face_recognition）

- 实践：完成语言学习 Agent（AILearning/src/demo1）

- 总结各程序的共性规律，思考能否迁移到体育动作分析场景

## 工作记录

在老师提供的 Python 代码框架基础上，完成三个练习程序，初步掌握 AI API 调用的基本开发模式。

vehicle_detector：调用通义千问 qwen-vl-max，输入路口照片，识别南北/东西方向车辆数量，配套实现 HTTP 服务接口。理解了多模态"图片+Prompt"输入方式及结构化输出解析。

baidu_ai/face_recognition：基于百度 AIP SDK，实现人脸注册、单人识别、合照群体识别三个功能，结果持久化存储。

语言学习 Agent（demo1）：基于 LLM 实现自适应出题模式，根据上一题作答情况动态调整难度，3-4 题后给出综合评估，支持通义千问和 OpenAI 双 provider。

总结：三个程序的共同结构是"输入→调用AI→解析输出→结构化结果"，与体育动作分析高度吻合，由此萌生了做网球动作智能教练的想法。

提交记录

| 时间 | 提交说明 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 全天 | vehicle_detector | detector.py + server.py，qwen-vl-max车辆计数 |
| 全天 | baidu_ai/face_recognition | 人脸注册/识别/合照群体识别 |
| 全天 | AILearning/src/demo1 | 语言学习Agent + 自适应评估模式 |

# 第一天（7月20日）— 选题构思与项目初始化

## 工作计划

- 从体育动作打分的通用框架出发，确定以网球作为切入场景

- 规划项目目录结构，搭建 HTTP 服务器骨架

- 接入百度人体分析 API 完成关键点检测

- 实现关节角度计算基础版（向量点积法）

- 搭建前端页面雏形，支持图片上传与结果展示

## 工作记录

选题思考：人体姿态估计技术已在篮球、体操等运动中有所应用，核心思路是"关键点→关节角度→与标准模板对比"，这套框架在逻辑上是通用的。

选择网球的原因：动作技术规范明确、业余爱好者群体大、专业教练资源稀缺、现有智能分析工具极少，痛点真实。

技术路线确定：双引擎架构（百度API在线+MediaPipe离线），两套方案统一输出17点格式，后续模块无需感知检测来源。

14:22 完成首次提交，建立项目骨架：server.py（HTTP路由）、keypoint.py（百度API）、mediapipe_keypoint.py（本地模型）、analyzer.py（角度计算）、data.py（常量定义）、templates.py（模板管理）、前端三件套。

当日新增21个文件，1256行代码。

提交记录

| 时间 | 提交说明 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 14:22 | Initial commit | 项目骨架，21文件 +1256行 |
| 18:00 | docs: README完善 | 安装与使用说明 |

# 第二天（7月21日上午）— 核心算法实现

## 工作计划

- 完整实现关节角度计算，支持2D/3D双模式

- 实现模板管理：多次训练加权均值合并

- 实现逐角度对比，生成问题列表并按严重程度排序

- 实现线性评分初版，验证系统端到端流程

## 工作记录

calc_angle()：以关节顶点b为原点，构造BA、BC向量，用向量点积公式计算夹角。设置max/min夹紧防止浮点误差越界，use_3d=True时引入z轴分量。

extract_angles()：遍历ANGLE_DEFS批量计算7个核心角度（上肢4个、下肢2个、躯干1个）。

compare_to_template()：逐角度对比，超出容差生成问题条目，附带改进建议文本，按严重程度排序。

save_template()：新动作直接存储，已有动作按加权均值公式合并，多次训练样本均匀融合。

下午录入初始模板数据：正手击球、反手击球、发球等基础动作。

提交记录

| 时间 | 提交说明 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 全天 | analyzer.py核心函数实现 | 角度计算、模板匹配、问题列表 |
| 下午 | 录入模板数据 | tennis_templates.json初始版本 |

# 第三天（7月21日下午-晚上）— 历史追踪与语义分析

## 工作计划

- 新增 history.py：持久化保存每次评估记录

- 前端新增进步曲线Tab，使用Chart.js绘制折线图

- 接入通义千问 qwen-vl-max，实现视觉语义分析

- 优化VL Prompt，覆盖握拍、击球点等5个分析维度

## 工作记录

20:45 提交 feat: add history tracking and progress chart。

history.py：采用JSON文件存储（无需数据库），按学员分组，每条记录含时间戳、动作类型、评分、角度、问题列表。新增三个API接口。

进步曲线：Chart.js折线图，横轴时间，纵轴得分，鼠标悬停显示动作类型与问题数，支持按学员筛选。

VL语义分析：调用qwen-vl-max，Prompt覆盖5个维度：握拍方式、击球点位置、击球点偏差影响、眼神头部、最重要改进建议。设计为可选模块，无API Key时自动跳过。

提交记录

| 时间 | 提交说明 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 20:45 | feat: history & progress chart | history.py +69行，前端 +120行 |
| 21:30 | docs: 研究文档 | 开题报告、流程图等 |
| 22:00 | data: 样本数据 | history.json初始化 |

# 第四天（7月22日）— 算法升级与流程图

## 工作计划

- 升级为加权RMSE匹配：肩角2.5、肘角2.0权重

- 升级为非线性平方惩罚评分

- 绘制系统流程图，整理技术路线文档

## 工作记录

12:59 提交 feat: weighted RMSE matching and nonlinear scoring，是算法层面最重要的一次升级。

加权RMSE：RMSE = √(Σwᵢ(θᵢ-θᵢ*)² / Σwᵢ)，重要关节对匹配结果影响更大，动作阶段识别准确率明显提升。

非线性评分：ratio = |偏差|/阈值，penalty += w × min(ratio², 4)，单角度上限4倍防止一个极端角度压垮总分。score = 100 × (1 - penalty/max_penalty)。

问题列表按 权重×|偏差| 降序排列，最关键问题优先展示。

绘制系统流程图（训练路径+评估路径双分支），为答辩材料准备图表。

提交记录

| 时间 | 提交说明 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 12:59 | feat: weighted RMSE + nonlinear scoring | analyzer.py +47行，data.py +12行 |
| 14:20 | docs: 流程图v1 | 双分支结构 |
| 16:05 | docs: 流程图v2 | 图例与算法标注 |

# 第五天（7月23日）— 视频模块、Bug修复与实验验证

## 工作计划

- 完整实现 video_analyzer.py：帧提取、逐帧分析、多帧聚合、批量训练

- 修复三个已知后端Bug

- 前端新增"上传下一个"按钮，视频评估新增拍摄角度选项

- 编写测试脚本，完成四组实验验证（共80次测试）

- 代码整理收尾

## 工作记录

19:37 完成大体量提交，14个文件，新增约1700行。

video_analyzer.py：extract_frames() 均匀采样视频帧，analyze_video_frames() 逐帧检测分析，train_from_video() 支持均值/最高分帧/第一帧三种策略，batch_train_from_video() 一次训练多动作阶段。

Bug1：base64变量遮蔽全局模块，改用video_bytes变量名解决。

Bug2：float|None语法不兼容Python 3.9，改用Optional[float]解决。

Bug3：dict对象用属性访问方式，改为字典键访问解决。

四组实验（图片/视频 × 规范/不规范）：实验一100分、实验二68分、实验三82.2分（最佳帧97分）、实验四62.8分。80次测试成功76次，成功率95%。

提交记录

| 时间 | 提交说明 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 19:37 | fix: 视频分析+前端功能 | video_analyzer.py +471行，server.py +249行 |
| 21:15 | refactor: 代码整理 | 测试文件移入tests/，固定端口8080 |