开发日志

基于计算机视觉与大语言模型的网球动作智能教练系统

开发周期：2026年7月20日 — 2026年7月23日

# 第一天（2026年7月20日）— 项目初始化与基础框架搭建

## 一、工作计划

本日目标是从零开始搭建项目骨架，完成核心依赖安装、目录结构规划，并实现第一个可运行的原型——能够接收图片、调用百度人体分析 API 提取关键点，并在浏览器页面中展示结果。

具体计划如下：

- 规划项目目录结构（前后端分离，src/tennis_coach 作为核心包）

- 实现独立 HTTP 服务器 server.py，无需 Flask/Django 等外部框架

- 接入百度人体分析云端 API，完成关键点检测模块 keypoint.py

- 实现关节角度计算基础版（向量点积法，仅 2D）

- 搭建前端页面雏形，支持图片上传和结果展示

- 编写 requirements.txt 和基础 README

## 二、工作记录

14:22 完成首次提交（Initial commit），项目从零搭建完毕。本次提交包含 21 个文件、新增 1256 行代码，是整个项目代码量最大的单次提交。

主要完成内容：

- 建立项目目录结构：src/tennis_coach/（核心包）、web/（前端）、data/（数据与模板）

- 实现 server.py：基于 Python 标准库 http.server，提供 /api/tennis-train、/api/tennis-evaluate 等 HTTP 接口，无第三方 Web 框架依赖

- 实现 keypoint.py：封装百度人体分析 API 调用，parse_keypoints() 函数将 API 返回的 JSON 解析为统一的 17 关键点格式（含 neck、pelvis 虚拟合成点）

- 实现 mediapipe_keypoint.py：集成 MediaPipe Tasks API（0.10+），支持离线本地推理，将 MediaPipe 原始 33 个关键点映射为与百度 API 统一的 17 点格式，并输出含深度信息的 3D 坐标 (x, y, z)

- 实现 analyzer.py 初版：calc_angle() 基于向量点积计算关节夹角，extract_angles() 批量计算 7 个核心角度，compare_to_template() 与标准模板逐角度对比生成问题列表

- 实现 data.py：定义 ANGLE_DEFS（角度三元组定义）、ANGLE_THRESHOLDS（各动作容差阈值）、ANGLE_ADVICE（偏差方向改进建议字典）

- 实现 templates.py：标准动作模板的增删改查，支持多次训练加权均值合并

- 搭建前端页面 web/index.html + script.js + styles.css：训练模式（图片/视频上传）与评估模式两个 Tab，支持关键点检测结果可视化

- 录入初始模板数据：data/tennis_templates.json 预置正手击球、发球等基础动作模板

遇到的主要问题及解决方式：

- 百度 API 的 access_token 有效期为 30 天，每次请求前需判断是否过期并自动刷新。通过在 utils.py 中实现带缓存的 token 获取函数解决。

- MediaPipe 33 点坐标系与百度 API 17 点命名体系不一致，需手动维护映射表，并额外合成 neck（双肩中点）和 pelvis（双髋中点）两个虚拟关键点。

当日提交统计

| 提交时间 | 提交说明 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| 14:22 | Initial commit | 项目初始化，21文件，+1256行 |
| 15:10 | docs: README 安装指南 | 补充环境搭建说明 |
| 16:30 | docs: GitHub URL | 添加仓库地址 |
| 18:00 | docs: 完善 README | 补充使用说明与 API 配置文档 |

# 第二天（2026年7月21日）— 评分系统与历史追踪模块

## 一、工作计划

在基础框架跑通之后，第二天的重点是让系统具备真正的「评估」能力：不仅能检测关键点，还能给出量化评分、记录每次训练历史，并展示进步趋势曲线。

- 完善角度计算模块，补充所有 7 个核心角度定义

- 实现基础评分逻辑（线性评分初版）

- 新增 history.py：持久化保存每次评估记录

- 前端新增进步曲线 Tab，使用 Chart.js 绘制折线图

- 优化 VL 语义分析 Prompt，补充击球点与球位分析维度

- 接入通义千问 qwen-vl-max 多模态大语言模型

## 二、工作记录

本日完成两次主要提交，累计新增约 350 行代码，系统从「能跑」升级为「能用」。

- 20:45 feat: add history tracking and progress chart —— 新增 history.py 模块

- history.py 实现评估历史的 JSON 持久化存储，支持按学员姓名分组查询与批量清除

- server.py 新增三个历史接口：GET /api/history-records（查询）、GET /api/history-players（学员列表）、POST /api/history-clear（清空）

- 前端 web/index.html 新增「进步曲线」Tab，集成 Chart.js 折线图，横轴为时间戳，纵轴为评分（0–100），鼠标悬停显示动作类型与问题数

- 评估面板新增学员姓名输入框，评估结果自动与学员账号关联

- VL 分析 Prompt 升级：新增握拍方式（东方式/西方式/大陆式）、击球点最佳击球区判断、球位对击球稳定性影响等5个分析维度

本日数据预置：录入 data/history.json 样本数据，包含正手击球、反手击球等典型训练记录，用于进步曲线功能调试与展示。

设计决策记录：

- 历史记录采用 JSON 文件而非数据库存储，降低部署复杂度，无需安装数据库即可运行。

- 进步曲线按学员维度隔离，同一张图中不混显不同学员数据，避免干扰。

- VL 分析设计为可选模块：未配置 QIANWEN_API_KEY 时自动跳过，不影响核心评分流程。

当日提交统计

| 提交时间 | 提交说明 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| 20:45 | feat: history & progress chart | history.py +69行，前端 +120行，server +47行 |
| 21:30 | docs: 添加研究文档与流程图 | 开题报告、流程图 SVG 等文档资料 |
| 22:00 | data: 添加样本数据 | history.json 初始化数据 |

# 第三天（2026年7月22日）— 算法优化与视频分析功能

## 一、工作计划

第三天是功能最密集的一天，目标是完成两项核心算法升级（加权RMSE匹配 + 非线性评分），并实现视频输入支持，让系统可以分析连续动作而不仅是单张照片。

- 将朴素RMSE匹配升级为加权RMSE，肩角权重2.5、肘角权重2.0

- 将线性评分替换为非线性平方惩罚评分，偏差越大扣分越多

- 实现 video_analyzer.py：视频帧提取、逐帧关键点检测、多帧角度均值聚合

- 实现三种训练策略：均值合并（all）、最高分帧（best）、第一帧（first）

- 绘制系统流程图，整理技术路线文档

## 二、工作记录

12:59 完成核心算法提交 feat: weighted RMSE matching and nonlinear scoring，analyzer.py 新增 47 行，是本系统算法层面最重要的一次升级。

加权RMSE匹配

- 在 data.py 中新增 ANGLE_WEIGHTS 字典，肩角（right_shoulder_angle、left_shoulder_angle）权重设为 2.5，肘角（right_elbow_angle、left_elbow_angle）权重设为 2.0，其余角度权重为 1.0

- weighted_rmse() 函数：遍历学员与模板的公共角度集合，按权重对差值平方加权后开方，返回加权均方根误差。重要关节角度偏差对匹配得分影响更大，动作阶段识别准确率明显提升

非线性评分

- _nonlinear_score() 函数：对每个问题角度计算相对偏差 ratio = |偏差| / 阈值，施加平方惩罚 penalty += w × min(ratio², 4)，单角度最大惩罚上限为4倍，防止一个极端角度压垮总分

- 最终得分映射为 score = max(0, round(100 × (1 - penalty/max_penalty)))，范围 0–100

- 问题列表按 权重 × |偏差| 降序排列，确保最关键的问题关节优先展示

流程图文档

- 绘制系统总体技术路线图（pipeline_flowchart.html），清晰展示输入→检测→计算→评估→输出六个层次

- 更新流程图加入训练路径与评估路径双分支结构

当日提交统计

| 提交时间 | 提交说明 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| 12:59 | feat: weighted RMSE + nonlinear scoring | analyzer.py +47行，data.py +12行 |
| 14:20 | docs: pipeline flowchart v1 | 流程图初版（双分支OR结构） |
| 16:05 | docs: pipeline flowchart v2 | 流程图优化（图例、算法标注） |

# 第四天（2026年7月23日）— 视频模块完善、Bug修复与实验验证

## 一、工作计划

最后一天的重点是在第三天算法基础上完成视频分析模块的完整实现，修复已知 Bug，完善前端交互体验，并对系统进行系统性实验验证，收集4组实验数据。

- 新增 video_analyzer.py：完整的视频帧提取与多帧聚合分析模块

- 修复三个已知后端 Bug（base64遮蔽、Python 3.9兼容性、dict属性访问）

- 前端新增"上传下一个"按钮，支持连续批量评估

- 视频评估区域新增独立拍摄角度选项

- 编写完整测试脚本，覆盖视频分析、3D角度、批量训练等核心场景

- 完成四组实验验证，收集真实数据

- 代码整理：测试文件移入 tests/ 目录，规范化项目结构

## 二、工作记录

19:37 完成大体量提交 fix: 修复视频分析后端bug、添加上传下一个功能、增加视频评估拍摄角度选项，本次提交涉及 14 个文件，新增约 1700 行代码，是第四天最核心的一次提交。

video_analyzer.py 核心实现

- extract_frames()：使用 OpenCV 均匀采样视频帧，支持 max_frames（最大帧数）和 min_interval（最小间隔秒数）两个参数控制采样密度

- analyze_video_frames()：对每帧独立完成关键点检测+角度计算+模板匹配，汇总多帧评分和问题统计，生成最佳帧/最差帧报告

- train_from_video()：支持三种模板生成策略——all（所有帧均值，充分利用视频信息）、best（得分最高帧）、first（第一帧）

- batch_train_from_video()：一次上传视频，同时训练多个动作阶段模板，适合教练批量录入标准示范

Bug修复记录

- 修复 server.py 中 base64 局部变量遮蔽全局模块的问题：在 _handle_video() 中使用 video_bytes 变量名替代 base64，避免与 import base64 冲突

- 修复 analyzer.py 中 float | None 联合类型语法不兼容 Python 3.9：改用 Optional[float] 写法，确保 Python 3.9 及以上版本均可正常运行

- 修复 _handle_video() 中将 dict 对象当作类实例用属性访问的 Bug：统一改为字典键访问方式

实验验证结果

| 实验 | 输入类型 | 动作质量 | 关键点检测 | 综合得分 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 图片 | 规范示范 | 17点完整检出 | 100分 | 所有角度达标 |
| 实验二 | 图片 | 不规范（背部视角） | 背部稳定检出 | 68分 | 右肘角36.9°（标准122.5°） |
| 实验三 | 视频 | 规范示范 | 9帧稳定输出 | 82.2分 | 最佳帧97分，识别4动作阶段 |
| 实验四 | 视频 | 不规范示范 | 遮挡帧降级处理 | 62.8分 | 左/右肘、左肩各5次偏差 |

总计完成测试 80 次，成功 76 次，成功率 95%。结果表明系统在常见拍摄条件下关键点检测稳定，评分能有效区分规范与不规范动作，视频多帧聚合对单帧噪声有良好抑制效果。

当日提交统计

| 提交时间 | 提交说明 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| 19:37 | fix: 视频分析Bug修复+前端功能 | video_analyzer.py +471行，server.py +249行 |
| 21:15 | refactor: 测试文件整理 | 移入 tests/，固定端口8080 |

# 项目总结

经过四天的开发，系统从零完成了从框架搭建到功能完善的全过程，累计提交 12 次，新增代码约 3500 行。系统实现了关键点检测、关节角度计算、加权RMSE动作匹配、非线性评分、LLM语义建议生成、视频多帧分析及训练历史追踪七项核心功能，具备实际使用价值。

各模块代码量统计

| 模块文件 | 代码行数 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| video_analyzer.py | ~471行 | 视频帧提取、逐帧分析、多帧聚合 |
| server.py | ~460行 | HTTP路由，10个API接口 |
| web/script.js | ~470行 | 前端交互逻辑与API调用 |
| analyzer.py | ~115行 | 角度计算、匹配、评分核心算法 |
| mediapipe_keypoint.py | ~112行 | MediaPipe 本地检测与坐标映射 |
| history.py | ~69行 | 历史记录持久化 |
| utils.py | ~140行 | Token缓存、模板缓存等工具函数 |